Document de rétrospective du Sprint1
Ce qui s’est bien passé :
- Création de la base de données
- Création des requêtes pour l’ajout/modification et extraction des patients
- Créer les services
- Création des spécifications de l’API
Ce qui aurait pu aller mieux :
- Valider le service
- Créer l’UI
- Valider les requêtes

Ce que j’aimerais faire différemment :
Séparer l’UI dans un autre microservice

Document de rétrospective du Sprint2
Ce qui s’est bien passé :
- Création des requêtes pour l’ajout/modification et extraction de l’historique
- Créer les services
- Création des spécifications de l’API

Ce qui aurait pu aller mieux :
- Séparation de l’UI dans un autre microservice client (UI) afin d’afficher toutes les informations du patient et son historique dans un seul micro service
- Accès aux données des microservices Patient et Historique dans le microservice client/UI
- Accès à la base de données MongoDB

Ce que j’aimerais faire différemment :
Design plus travaillé

Document de rétrospective du Sprint3
Ce qui s’est bien passé :
- Accès aux micro services patient et historique
- Créer le service permettant la génération du rapport
- Création de la spécification de l’API

Ce qui aurait pu aller mieux :
Génération du rapport dans un microservice spécifique alors que je l’avais généré dans le micro service client/UI au départ

Ce que j’aimerais faire différemment :
Création d’une base de données pour la liste des termes déclencheurs du diabète